## Slide 1
FITECO
Dématérialisation
du suivi de chantier
Atelier de cadrage et choix de solutions
Trifault
Support de présentation – matinée de travail
Version de travail

## Slide 2
FITECO
Rappel du déroulé de la matinée
Objectif : cadrer le besoin, préparer la consultation éditeurs et valider une shortlist.
01
Cadrage
Contexte, problématique actuelle et objectifs du projet
02
Ateliers métier
Profils, parcours de la donnée, fonctionnalités et pondération
03
Cas de test
Préparer au minimum 2 scénarios concrets du quotidien Trifault
04
Solutions
Présenter les éditeurs audités et valider la shortlist
05
Suite
Planning de réponse, démonstrations et accompagnement FITECO
Livrables attendus en fin de matinée : profils validés, parcours cible, fonctionnalités pondérées, cas de test et shortlist.

## Slide 3
FITECO
Contexte et problématique actuelle
Le processus papier limite la visibilité, ralentit le contrôle et retarde la facturation.
Collecte complexe
Plus de 100 collaborateurs terrain, des carnets dispersés à récupérer physiquement à l’échelle nationale.
Retard financier
Collecte mensuelle et environ une semaine de centralisation au siège avant exploitation.
Risque administratif
Perte de documents, illisibilité, ressaisie et risques d’erreurs lors du traitement.
Pilotage limité
Vision consolidée difficile : les dérives chantier sont détectées tardivement.
+100
collaborateurs terrain
1 mois
rythme de remontée
~1 sem.
de centralisation

## Slide 4
FITECO
Objectifs du projet
Transformer un fonctionnement papier en un parcours numérique maîtrisé, contrôlable et exploitable.
1
Créer & planifier
Chantiers, tâches, collaborateurs, machines et planning
2
Saisir simplement
Formulaires guidés, champs obligatoires et données uniformisées
3
Transmettre vite
Bons virtuels, documents, photos et alertes vers le siège
4
Piloter
Heures, prestations, incidents, avancement et rentabilité
Point d’attention : le projet doit permettre de réduire le délai entre réalisation, validation et préparation de la facturation.

## Slide 5
FITECO
ATELIER : profils utilisateurs
Valider qui utilise la solution, pour quoi faire, avec quelle volumétrie et quel niveau de droits.
Profil
Support
Usage attendu
Volumétrie
Ouvriers terrain
Mobile
Saisie tâches, heures, incidents, photos
~100
Chefs de chantier
Mobile
Suivi tâches, équipe, corrections terrain
À préciser
Conducteurs de travaux
Mobile / Bureau
Avancement, planning, rentabilité
À préciser
Comptabilité
Bureau
Contrôle, export, préparation facturation
À préciser
Direction
Bureau / Mobile
Consultation résultats et KPI
À préciser
Sortie attendue : une liste validée des profils, du nombre d’utilisateurs et des tâches principales par profil.

## Slide 6
FITECO
ATELIER : droits et volumétrie
Sécuriser les accès et dimensionner correctement la future solution.
QUESTIONS À TRANCHER
• Qui voit tous les chantiers ou uniquement ses chantiers affectés ?
• Qui peut modifier les heures ou prestations d’un autre collaborateur ?
• Qui valide les rapports : chef, conducteur, comptabilité ?
• Quels profils accèdent aux tarifs, marges et tableaux de bord ?
• Quelle croissance prévoir sur 3 ans : utilisateurs, chantiers, photos ?
Droits optionnels à ce stade : ils peuvent rester en hypothèses, mais doivent être identifiés avant consultation finale.

## Slide 7
FITECO
ATELIER : parcours actuel de la donnée
Mettre à plat le fonctionnement papier afin de repérer les délais, ressaisies et points de perte d’information.
1
Terrain
Carnet papier complété quotidiennement
2
Collecte
Récupération physique mensuelle
3
Siège
Centralisation et contrôle manuel
4
Ressaisie
Saisie administrative / consolidation
5
Facturation
Préparation tardive des éléments
6
Pilotage
Vision retardée des chantiers
Risques : pertes • illisibilité • double saisie • délai facturation • manque de visibilité
Sortie attendue : parcours actuel validé + points de friction à traiter en priorité.

## Slide 8
FITECO
ATELIER : parcours cible de la donnée
Définir le circuit attendu de bout en bout, sans aller jusqu’à la facturation dans les cas de test.
1
Bureau
Création chantier + affectation équipe / tâches / matériel
2
Mobile
Consultation chantier, planning et consignes
3
Terrain
Saisie heures, prestations, photos et incidents
4
Sync
Transmission au retour réseau si mode déconnecté
5
Validation
Contrôle chef / conducteur / comptabilité
6
Export
Données validées prêtes pour SI / facturation
Statuts à préciser : Brouillon → Transmis → À contrôler → À corriger → Validé → Exporté → Verrouillé
Point de cadrage : le périmètre des cas de test couvre tout le parcours de la donnée, mais s’arrête avant l’émission réelle de la facture.

## Slide 9
FITECO
ATELIER : fonctionnalités terrain et bureau
Lister, compléter et reformuler les attendus fonctionnels avec les utilisateurs concernés.
Terrain
• Accès simple aux chantiers affectés
• Formulaires adaptés par chantier
• Saisie heures / tâches / incidents
• Photos, documents, signature, géolocalisation
• Planning individuel et équipe
• Alertes et notifications
Bureau
• Gestion chantiers, utilisateurs, équipes
• Référentiels, articles, tâches, tarifs
• Planning et affectations
• Collecte et validation des données
• Tableaux de bord, KPI, exports
• Workflows, API, historisation
Sortie attendue : liste fonctionnelle validée par le terrain et le siège, sans ambiguïté de vocabulaire.

## Slide 10
FITECO
ATELIER : pondération des fonctionnalités
Distinguer les exigences bloquantes, les attendus importants et les options confort.
Impératif
Indispensable au démarrage. Non-couverture = risque d’exclusion.
Fortement souhaité
Très important, mais une solution alternative peut être étudiée.
Souhaité
Utile pour améliorer l’usage ou le pilotage, sans être bloquant.
Optionnel
À conserver pour arbitrage budgétaire ou lot ultérieur.
Pour chaque critère, la réponse éditeur devra préciser : Native • Paramétrable • Optionnelle • Spécifique • Non disponible

## Slide 11
FITECO
ATELIER : rédaction des cas de test
Préparer au minimum deux scénarios concrets, représentatifs du quotidien Trifault.
Cas 1
Journée chantier standard
Le siège crée le chantier, affecte une équipe, le collaborateur saisit heures / prestations / photos, puis le responsable valide.
Cas 2
Incident + mode déconnecté
Le collaborateur intervient sans réseau, remplit son rapport, ajoute un incident avec photo, puis synchronise au retour réseau.
RÈGLE DE DÉMONSTRATION
• Utiliser un vrai modèle de bon Trifault
• Couvrir le parcours complet de la donnée
• S’arrêter avant l’émission réelle de la facture
• Exiger une démonstration dans l’outil, pas uniquement une explication

## Slide 12
FITECO
Solutions auditées par le service
Positionnement général des solutions identifiées au regard du besoin exprimé.
Kizeo Forms
Formulaires terrain / collecte de données
Alobees
Planning, équipes, heures et suivi chantier
Fieldwire
Plans, tâches, suivi opérationnel chantier
Kraaft
Communication terrain, rapports, API et mobilité
ProGBat
ERP BTP : devis, facturation, rentabilité
Objectif : partager le panorama, puis converger vers une shortlist cohérente avec le CDC et les scénarios de test.

## Slide 13
FITECO
Shortlist proposée : Alobees et Kraaft
Deux solutions orientées terrain, adaptées à une dématérialisation progressive du suivi de chantier.
Alobees
• Très orienté BTP
• Planning, équipes et feuilles d’heures
• Circuit de validation structurant
• Bon compromis terrain / bureau
À valider : souplesse des formulaires, API, mode déconnecté et coûts associés.
Kraaft
• Très fort sur la communication terrain
• Rapports et formulaires structurés
• Approche mobile-first
• Ouverture API / automatisations
À valider : niveau de paramétrage, tableaux de bord, facturation indirecte et sécurité contractuelle.
Décision attendue : confirmer la shortlist avant envoi de la matrice et des scénarios aux éditeurs.

## Slide 14
FITECO
Validation attendue et calendrier de consultation
Définir les décisions à prendre en fin de matinée et les prochaines étapes.
Aujourd’hui
Validation profils, parcours, fonctionnalités et cas de test
J + 1
Finalisation CDC, matrice et scénario de démonstration
Semaine suivante
Envoi à la shortlist et délai de réponse souhaité
Après réponses
Analyse matrices, visios de démonstration et arbitrage
À fixer avec le client : date limite de réponse écrite, date des démonstrations, participants attendus et mode de décision.

## Slide 15
FITECO
Accompagnement proposé par FITECO
Sécuriser la consultation et transformer le besoin métier en choix logiciel objectivé.
Structurer
Formalisation CDC, matrice pondérée, critères de réponse éditeurs
Comparer
Analyse des réponses, identification des écarts, synthèse objective
Tester
Préparation des scénarios et animation des démonstrations
Décider
Aide à l’arbitrage, plan de déploiement et points de vigilance contractuels
Conclusion de la matinée : obtenir une vision claire du besoin, des critères de décision et du calendrier de consultation.

## Slide 16
FITECO
Décisions à confirmer
1. Profils et volumétrie
2. Parcours cible de la donnée
3. Fonctionnalités impératives
4. Cas de test
5. Shortlist et calendrier