# Préparation RDV

Mail à envoyer au client pour préparation rdv à envoyer lundi 21/09/26 soir au plus tard.

Voir personnes à mobiliser en plus de la direction pour atelier fonctionnalités souhaitées :

- Comptable

- Personne du terrain (ou récolter les besoin)

- …

Demander écran/vidéo-proj pour présentation.

Envoyer le déroulé de la matinée.

# Déroulé présentation

### Présentation support powerpoint

- Rappel déroulé de la matinée

- Récapitulatif du contexte et problématique actuelle

- Objectifs du projet

### ATELIER : profils

- Listing avec client des profils utilisateurs + tâches affectées

- Voir volumétrie associée à chaque profil

- Voir matrice de droits (optionnel à ce stade)

### ATELIER : parcours de la donnée

- Voir parcours actuel de la donnée

### ATELIER : Fonctionnalités (possiblement avec intervenants du terrain et du siège)

- Listing fonctionnalités terrain souhaités par le client

- Listing fonctionnalités bureau souhaités par le client

- Pondération des fonctionnalités + voir lesquelles sont impératives

### ATELIER : Rédaction cas de test (possiblement avec intervenants du terrain et du siège)

- Préparation de minimum 2 cas concrets d’utilisation de l’application dans le quotidien de Trifault

- Les cas devront couvrir l’intégralité du parcours de la donnée sans aller jusqu’à la facturation

### Présentation support powerpoint

- Présentation des éditeurs audités par notre service

  - Kizeoform

  - Alobees

  - Fieldwire

  - Kraaft

  - ProGBat

- Listing des solutions retenue en shortlist et pourquoi

  - Alobees

  - Kraaft

- Valider shortlist

- Voir délai souhaité pour réponse et présentation de la réponse de la shortlist une fois validation des éléments par le client

- Accompagnement pour la suite

# A voir au retour

- Correction/modification du CDC

- Transmission des documents au client pour validation

- Envoi à shortlist

- Préparation des présentations clients par les éditeurs

- Evaluation des solutions

- Validation solution retenue